**Постигнати етапни цели към юни 2018 г. при изпълнението на Проект BG16RFOP001-3.003-0007-C01„Изграждане на Учебен център за практическо обучение на студентите от професионални направления Растениевъдство и Растителна защита в Аграрен университет – Пловдив”**

Към 30 юни 2018 г. при изпълнението на Проект BG16RFOP001-3.003-0007-C01„Изграждане на Учебен център за практическо обучение на студентите от професионални направления Растениевъдство и Растителна защита в Аграрен университет – Пловдив” бяха постигнати следните резултати по дейности:

|  |  |
| --- | --- |
| Дейност | Постигнати резултати към 30.06.2018 г. |
| Дейност 1: Организация и управление на проекта | 1. Сформиран екип за управление на проекта с разпределени задачи и отговорности между членовете му.
2. Създадени са необходимите административни и организационно-технически условия за изпълнение и управление на проекта.
3. Разработени са 5 тръжни досиета и са проведени 5 тръжни процедури.
4. Избрани са изпълнители на проектните дейности и са сключени 5 договора за изпълнение с: „Иновейтив Сълушънс“ ЕООД, „Интерконсулт“ ЕООД, „Инжпроект“ ООД, „Алегро Пловдив“ ООД и ["Запрянови-03" ООД](http://2020.eufunds.bg/bg/0/0/Company?uin=ZhQAPGpnC47WaQMCew7s3w%3D%3D&uinType=Eik&isHistoric=False&type=Contractor).
 |
| Дейност 2: Изграждане на Учебен център за практическо обучение на студентите от професионално направление Растениевъдство и Растителна защита | 1. Стартирало строителството на Учебен център за практическо обучение на студентите от професионални направления Растениевъдство и Растителна защита в Аграрен университет – Пловдив и изпълнени СМР на 75%.
 |
| Дейност 3: Контрол над строителния процес и приемане на обекта | 1. Осъществяван строителен надзор.
2. Спазване на всички изисквания за извършване на СМР на ЗУТ и изграждането на обекти с образователни функции.
3. Провеждан стриктен контрол върху качеството и сроковете на реализиране на строителните работи.
 |
| Дейност 4: Оказване на авторски надзор | 1. Оказван авторски надзор.
2. Спазване всички изисквания за извършване на СМР на ЗУТ и изграждането на обекти с образователни функции.
3. Провеждан стриктен контрол върху строителната площадка във връзка с качеството на СМР и стриктното спазване на проекта.
 |
| Дейност 5: Доставка на оборудване и обзавеждане на изградения Учебен център за практическо обучение на студентите от професионални направления Растениевъдство и Растителна защита в АУ – Пловдив | 1. Направена необходимата техническа организация по осъществяване на доставките. Същите ще бъдат реализирани след приключване на строителните дейности.
 |
| Дейност 6: Информация и публичност на проекта | 1. Проведена 1 начална пресконференция.
2. Доставен и монтиран в близост до строителната площадка 1 временен билборд.
3. Доставена 1 постоянна табела.
4. Организирана и проведена официална церемония за ефективен старт на проекта „Първа копка”.
5. Изготвени и публикувани на официалната интернет страница на университета публикации за хода на изпълнение на проекта и постиганите резултати.
6. Информирана местна общност, целеви групи и крайни бенефициенти на проекта за неговата същност и резултати.
 |

Постигнатите резултати допринасят за достигане не специфичните цели на проекта, а именно: 1)Да се изгради, оборудва и обзаведе нов Учебен център за практическо обучение на студентите от професионални направления Растениевъдство и Растителна защита в АУ – Пловдив. 2) Да се приложат мерки за енергийна ефективност и да се осигури достъп до образователни услуги на групите в неравностойно положение. 3)Да се повиши качеството и привлекателността на образователната среда на АУ сред учащите се.