**Постигнати етапни цели към декември 2018 г. при изпълнението на Проект BG16RFOP001-3.003-0007-C01„Изграждане на Учебен център за практическо обучение на студентите от професионални направления Растениевъдство и Растителна защита в Аграрен университет – Пловдив”**

Към 31 декември 2018 г. при изпълнението на Проект BG16RFOP001-3.003-0007-C01„Изграждане на Учебен център за практическо обучение на студентите от професионални направления Растениевъдство и Растителна защита в Аграрен университет – Пловдив” бяха постигнати следните резултати по дейности:

|  |  |
| --- | --- |
| Дейност | Постигнати резултати към 31.12.2018 г. |
| Дейност 1: Организация и управление на проекта | 1. Сформиран екип за управление на проекта с разпределени задачи и отговорности между членовете му. 2. Създадени са необходимите административни и организационно-технически условия за изпълнение и управление на проекта. 3. Разработени са 5 тръжни досиета и са проведени 5 тръжни процедури. 4. Избрани са изпълнители на проектните дейности и са сключени 5 договора за изпълнение с: „Иновейтив Сълушънс“ ЕООД, „Интерконсулт“ ЕООД, „Инжпроект“ ООД, „Алегро Пловдив“ ООД и ["Запрянови-03" ООД](http://2020.eufunds.bg/bg/0/0/Company?uin=ZhQAPGpnC47WaQMCew7s3w%3D%3D&uinType=Eik&isHistoric=False&type=Contractor). |
| Дейност 2: Изграждане на Учебен център за практическо обучение на студентите от професионално направление Растениевъдство и Растителна защита | 1. Завършено строителство и изграден Учебен център за практическо обучение на студентите от професионални направления Растениевъдство и Растителна защита в Аграрен университет – Пловдив. 2. Изпълнени качествено и в срок строително-монтажни работи, съответстващи на одобрения технически проект, Закона за устройство на територията и произтичащите от него нормативи. |
| Дейност 3: Контрол над строителния процес и приемане на обекта | 1. Осъществен строителен надзор. 2. Спазени всички изисквания за извършване на СМР на ЗУТ и изграждането на обекти с образователни функции. 3. Проведен стриктен контрол върху качеството и сроковете на реализиране на строителните работи.   Предстои приемането на обекта от специално сформирана комисия и издаването на разрешително за ползване и експлоатация на Учебния център. |
| Дейност 4: Оказване на авторски надзор | 1. Оказан авторски надзор. 2. Спазени всички изисквания за извършване на СМР на ЗУТ и изграждането на обекти с образователни функции. 3. Проведен стриктен контрол върху строителната площадка във връзка с качеството на СМР и стриктното спазване на проекта. 4. Създадени предпоставки за издаване на разрешително за ползване и експлоатация на Учебния център. |
| Дейност 5: Доставка на оборудване и обзавеждане на изградения Учебен център за практическо обучение на студентите от професионални направления Растениевъдство и Растителна защита в АУ – Пловдив | 1. Обзавеждане и оборудване на специализираните кабинети за практическо обучение, хранилищата, подготвителните помещения, кабинетите на преподавателите, административните помещения, лекционните зали, интерактивните зали за учебни презентации и семинари, за предприемачество и иновации в растениевъдството и агробизнеса, и за приложение на информационните технологии в растителната защита, помещението за охрана и информация, санитарните възли, сървърното помещение и фоайето. 2. В процес на създаване са модерните условия за практическо обучение, гарантиращи последващо успешно реализиране на пазара на труда на студентите от професионални направления Растениевъдство и Растителна защита на АУ – Пловдив. |
| Дейност 6: Информация и публичност на проекта | 1. Проведена 1 начална пресконференция. 2. Доставен и монтиран в близост до строителната площадка 1 временен билборд. 3. Доставена и монтирана 1 постоянна табела. 4. Организирана и проведена официална церемония за ефективен старт на проекта „Първа копка”. 5. Изготвени и публикувани на официалната интернет страница на университета публикации за хода на изпълнение на проекта и постиганите резултати. 6. Информирана местна общност, целеви групи и крайни бенефициенти на проекта за неговата същност и резултати.   Предстои провеждането на заключителната пресконференция, организирането и провеждането на официална церемония за откриване на изградения Учебен център за практическо обучение на студентите от професионални направления Растениевъдство и Растителна защита в Аграрен университет – Пловдив, брандиране с информационни стикери придобитите по проекта оборудване и обзавеждане, както и финалните публикации. |

Постигнатите резултати допринасят за достигане не специфичните цели на проекта, а именно: 1) Да се изгради, оборудва и обзаведе нов Учебен център за практическо обучение на студентите от професионални направления Растениевъдство и Растителна защита в АУ – Пловдив. 2) Да се приложат мерки за енергийна ефективност и да се осигури достъп до образователни услуги на групите в неравностойно положение. 3) Да се повиши качеството и привлекателността на образователната среда на АУ сред учащите се.

Осъществените дейности и постигнати резултати по проекта са насочени към модернизиране на образователната инфраструктура за практическо обучение в Аграрен университет – Пловдив, предоставяща квалификация и умения на учащите се в професионални направления Растениевъдство и Растителна защита. Така се повишава качеството на образователната среда и нейната атрактивност за студентите.

Проект „Изграждане на Учебен център за практическо обучение на студентите от професионални направления Растениевъдство и Растителна защита в Аграрен университет – Пловдив” се финансира от Европейският фонд за регионално развитие чрез Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 – 2020 г. и е на обща стойност 3 499 928.11 лева.